

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Е Л К А К О Р Е Н Е В О**

**Кореневского района Курской области**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 21.09.2017г. № 312**

**Курская область, 307410, пос. Коренево**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 гг..»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Администрация поселка Коренево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 гг..»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

Глава

поселка Коренево А.А. Сапронов

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением  Администрации поселка Коренево  от 21.09.2017 года №312 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК КОРЕНЕВО»**

**КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Формирование современной городской среды на территории поселка Коренево на 2018-2022гг..»**

Сроки и этапы реализации программы: 2018-2022 год, программа реализуется в один этап

**п. Коренево**

**2017 год**

Утверждена

Постановлением

Администрации поселка Коренево

от 21.09.2017г. № 312

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории поселка Коренево на 2018-2022г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация поселка Коренево |
| Участники Программы | Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Администрация поселка Коренево, ООО «Жилищник», жители поселка Коренево |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Цели Программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Коренево;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - устройство искусственного освещения дворовых территорий;  -устройство твердого покрытия дворовых территорий;  -устройство детских и спортивных площадок на дворовых территориях;  -создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства общественных территорий;  -создание условий для спортивных соревнований и игр, обустройство спортивных территорий;  - выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. |
| Задачи Программы | - Повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий поселка Коренево;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Коренево;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка Коренево, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование показателя | Ед.  изм. | Целевой  показатель | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2022г. | | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 13 | 50 | | 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 8 | | 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий, с трудовым участием граждан | ед | 13 | 50 | | 4 | Количество благоустроенных общественных территорий, с трудовым участием граждан | ед | 0 | 0 | |
| Срок реализации Программы | 2018-2022годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб., в том числе:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования поселок Коренево  2018год:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования поселок Коренево  2019год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования поселок Коренево  2020год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования поселок Коренево  2021год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования поселок Коренево  2022год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования поселок Коренево |
| Приложения | Приложения 1-11являются неотъемлемыми частями Программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Увеличение доли отремонтированных дворовых и общественных территорий;  -улучшение внешнего облика поселка Коренево и мест массового пребывания населения;  -достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной и муниципальной власти |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и**

**прогноз её развития**

Численностью населения поселка Коренево составляет 6630 человек. Жилищный фонд поселка представлен как многоквартирными жилыми домами, так и индивидуально-определенными жилыми домами. Количество многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта составляет 50 домов. Со стороны Администрации поселка Коренево, управляющей компании, руководителя ТСЖ в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству поселка и территориям многоквартирных домов.

Общая площадь дворовых территорий поселка Коренево составляет- 24900 кв.м, в том числе площадь подлежащая благоустройству - 17900кв.м. Благоустройство дворовых территорий в целом или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие дворовых проездов и тротуаров. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях детских площадок, изготовленных из металла в 80-х-90-х годах, и подвергшихся за длительный период коррозии, создает угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с растущей автомобилизацией населения, парковкой автомобилей на детских площадках и газонах, возникает необходимость в строительстве или устройстве специально обустроенных стоянок для автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме самостоятельно за счет средств муниципального образования поселка Коренево в связи с дефицитом бюджета.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по остаточному принципу, поскольку большие площади требуют больших денежных вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета. В тоже время, на территории поселка Коренево практически отсутствуют общественные территории, отвечающие санитарным нормам, где жители могут отдохнуть семьями и получить от этого эстетическое удовлетворение. В поселке Коренево – это территория бывшего парка 1 Мая. Общественные территории требуют устройства тротуарных дорожек, озеленения, установки лавочек и урн для мусора, модернизации детского игрового оборудования, освещения и др.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создадут образ поселка Коренево, сформируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселка, выполнят рекреационные и санитарно-защитные функции.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка Коренево, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Результаты инвентаризации.

Таблица 1 - Оценка состояния сферы благоустройства поселка Коренево

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Три года, предшествующие реализации Программы | | | Год формирования муниципальной программы  2018 -2022годы |
| 2015год | 2016год | 2017 год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 3 | 3 | 7 | 50 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества | % | 6 | 6 | 14 | 100 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | кв.м. | 1260 | 2250 | 3490 | 24900 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 5 | 9 | 14 | 100 |
|  | Количество общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | Общая площадь общественных территорий | кв.м. | 6700 | 6700 | 10900 | 10900 |
|  | в т.ч. подлежащая благоустройству | кв.м. | 5500 | 5500 | 8630 | 10900 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 18 | 18 | 21 | 100 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества территорий | кв.м. | 1200 | 1200 | 2270 | 10900 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства по формированию комфортной городской среды федерального уровня является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации. Администрация поселка Коренево разработала муниципальную программу с целью совершенствования системы комплексного благоустройства на территории поселка Коренево и создания комфортных условий проживания и отдыха населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Коренево; повышение уровня благоустройства общественных территорий; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Коренево; улучшение эстетического состояния поселения.

Благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комиссией по результатам общественных обсуждений. Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан

Таблица 2 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018-2022  годы |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий поселка Коренево | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества | % | 100 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. | % | 100 |
| Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Коренево | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 50 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 38 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 |
| Задача 2.  Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, зон отдыха и т.д.) | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 2 |
| Задача 3.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Коренево | Доля трудового и (или) финансового участия граждан в реализации проектов по благоустройству в общем объеме финансовых вложений в проект благоустройства | % | 0 |

2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной Программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

2.4. В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

2.5. Успешное выполнение задач муниципальной Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность города.

2.6. Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 50 единиц, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по поселку составит 100%

б) благоустройство общественных территорий – 8, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по поселку составит 100%..

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**3. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной Программы**

Состав показателей и индикаторов муниципальной Программы определен исходя из:

наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной Программы;

охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной Программы.

Перечень показателей и индикаторов Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы Программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм муниципальной Программы.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам Программы.

Плановые [значения](#Par1465) целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы приведены в приложении № 1 к программе.

В результате реализации программы в 2018-2022 годы будет достигнуто:

- приведены в нормативное состояние дворовые территории поселка Коренево - 34 ед.

- благоустроены пять общественных территорий поселка Коренево.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной Программы**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий».В данное мероприятие включены реализация минимального перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов, освещение, установка урн и лавочек) и дополнительного перечня работ по благоустройству (устройство детских (спортивных) площадок, автомобильных парковок и озеленение территорий).

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годах, приведен в приложении №5 к настоящей муниципальной Программе.

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий».В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, зон отдыха;

- устройство освещения улицы, парка, сквера, зон отдыха;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.),

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников,

- благоустройство пустырей,

- благоустройство центральных площадей,

- благоустройство или реконструкция муниципальных рынков,

- благоустройство стадионов.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией поселка Коренево, подлежащие реализации в 2018-202годах году приведен в приложении №6 к муниципальной Программе.

[Перечень](#Par1815) основных мероприятий программы приведен в приложении №2 к муниципальной Программе.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение №7 к муниципальной Программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение №8 к муниципальной Программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения №9 к муниципальной Программе),

**V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальному учреждению муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной Программы**).

В рамках муниципальной Программы услуги не предоставляются.

**VII. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной Программы**

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной Программы, не предполагается.

**VIII. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная Программа не включает реализацию подпрограмм.

**IX. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области

Сведения о средствах бюджета муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области, направляемых на реализацию Программы, указаны в приложении №3 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов областного бюджета, бюджета муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Коренево на 2018-2022г.г.» указаны в приложение №4 к муниципальной Программе.

**X. Оценка степени влияния выделения дополнительных**

**объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной**

**программы, состав и основные характеристики основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной Программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной Программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

**XI. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной Программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной Программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной Программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной Программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной Программы и её подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной Программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной Программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**XII. Методика оценки эффективности муниципальной Программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной Программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной Программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации поселка Коренево запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Администрации поселка Коренево (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной Программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной Программы производится по формуле: Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной Программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной Программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной Программы в целом проводится по формуле: , где:



Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной Программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования г.Фатежа запланированному уровню финансирования муниципальной Программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации поселка Коренево запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной Программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Администрации поселка Коренево, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной Программы;

Сpoi - установленная муниципальной Программой сумма средств бюджета Администрации поселка Коренево на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Администрации поселка Коренево в целом по муниципальной Программе проводится по формуле:, где:



Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации поселка Коренево запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной Программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной Программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Администрации поселка Коренево, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Администрации поселка Коренево;

Кро - полнота использования средств бюджета муниципального образования г.Фатеж на реализацию основных мероприятий муниципальной Программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной Программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной Программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной Программы | Критерий оценки  эффективности реализации  муниципальной Программы |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение №1

к муниципальнойпрограмме

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед.**  **изм.** | **Значение показателей, 2018-**  **2022 годы** |
|  | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв.м. | 50/24900 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 100 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельсовета) | % | 100 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 8 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 10900 |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к обшей площади общественных территорий | %, | 100 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 0,6 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | 0 |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли | 0 |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 |

Приложение №2

к муниципальнойпрограмме

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Коренево на 2018-2022г.г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство дворовых территорий | Администрация поселка Коренево | 2018 | 2022 | Будет благоустроена 24 (двадцать четыре) дворовых территория, что повысит долю благоустроенных дворовых территорий на 87,5 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Коренево.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Коренево |
|  | **Основное мероприятие 2**  Благоустройство общественных территорий | Администрация поселка Коренево | 2018 | 2022 | Будет благоустроена 3 (три) общественных территорий, что повысит долю благоустроенных общественных территорий на 90% | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парка, сквера, стадиона)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Коренево |

Приложение №3

к муниципальнойпрограмме

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.»

**Ресурсное обеспечение реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.» за счет средств бюджета муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018-2022 |
| Муниципальная Программа Администрации поселка Коренево | «Формирование современной городской среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.» | всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Администрация поселка Коренево |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация поселка Коренево |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация поселка Коренево |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальнойпрограмме

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Администрации поселка Коренево и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**поселка Коренево на 2018-2022 г.г.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов тыс. руб. |
| 2018-2022  годы |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.» | всего |  |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет Администрации поселка Коренево |  |
| Внебюджетные источники (1) | 0 |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение №5

к муниципальнойпрограмме

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.»

**Адресный перечень многоквартирных домов,**

**дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022г. | Перечень видов работ, планируемых к выполнению | |
| Согласно минимальному перечню (указать виды работ) | Согласно дополнительному перечню ( виды работ) |
|  | ул. 70 лет Октября, 3 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. 70 лет Октября, 7 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. 70 лет Октября, 9 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. 70 лет Октября, 11 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. 70 лет Октября, 13 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек |  |
|  | Ул. 70 лет Октября, 25 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек |  |
|  | ул. 70 лет Октября, 27 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. 70 лет Октября, 27А | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. 70 лет Октября, 27Б | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. 70 лет Октября, 29Б | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. 70 лет Октября, 31 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. Школьная, 3 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. Школьная, 5 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. Школьная, 19 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | озеленение территорий |
|  | ул. Школьная, 21 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. Школьная, 23 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | Озеленение территорий |
|  | Ул. Школьная, 23А | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. Школьная, 9 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. Школьная, 25 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | Озеленение территорий |
|  | ул. Школьная, 27 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | Озеленение территорий |
|  | ул. Школьная, 29 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | Озеленение территорий |
|  | ул. Школьная, 31 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | Озеленение территорий |
|  | ул. Школьная, 33 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | Озеленение территорий |
|  | ул. Октябрьская, 24 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек |  |
|  | ул. Октябрьская, 13 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек | Озеленение территорий |
|  | ул. Октябрьская, 26 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек | - |
|  | ул. Новостройка, 3 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | Озеленение территорий |
|  | ул. Ленина, 25 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | - |
|  | ул. Советская, 28 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек | Озеленение территорий |
|  | ул. Заводская, 8 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек |  |
|  | ул. Заводская, 23 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | Озеленение территорий |
|  | ул. Заводская, 25 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. Осипенко, 6 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | Озеленение территорий |
|  | ул. Красноармейская, 72 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. Красноармейская, 74 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |
|  | ул. Островского, 8Б | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек |  |
|  | ул. Крупской, 147 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |  |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.»

**Перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах,**

**с перечнем видов работ, планируемых к выполнению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1. | Сквер (на территории бывшего парка 1 Мая) | п. Коренево, ул. Красноармейская | -укладка плитки  -снос аварийных деревьев  -установка лавочек  -установка урн  -установка лестничных маршей  -установка детской площадки  -разбивка газонов  -установка ограждения территории сквера, газонов и клумб |
| 2. | Площадь Героев Курской битвы, территория общего пользования | п. Коренево,  ул. 70 лет Октября | -установка бортового камня  -ремонт асфальтового покрытия  - укладка плитки |
| 3. | Сквер (фонтан) | п. Коренево,  ул. Октябрьская | -укладка плитки  -установка лавочек  -установка урн  -устройство металлических ограждений |
| 4. | Сквер | п. Коренево, ул. 70 лет Октября | -укладка плитки  -устройство металлических ограждений  -установка лавочек  -установка урн |
| 5. | Сквер | п. Коренево, ул. Ленина | -укладка плитки  -установка лавочек  -установка урн  -устройство металлических ограждений |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.»

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Ремонт дворовых проездов | - | |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
|  |  |
|  | Установка скамеек |  | |
|  | Установка урн |  | |

Приложение №8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 годы»

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,**

**с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой |  |
|  | Горки |  |
|  |  | Качалки на пружине |  |
|  | Песочница большая (дворик) |  |
|  |  | Песочница малая |  |
|  | Домик - беседка |  |
|  | Карусели |  |
|  |  | Детский игровой комплекс |  |
|  | Машинки |  |
|  | Оборудование спортивных площадок | Уличный тренажер |  |
| Комплекс из турников и шведской стенки |  |
|  | Устройство автомобильных парковок | Возможна установка велосипедной стойки на автомобильной парковке |  |
|  | Озеленение территорий | Вазоны |  |

Приложение №9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | |
| **Минимальный перечень работ по благоустройству** | | | |
| Ремонт тротуара | 1 кв. м | без бордюра  1068 | |
| Ремонт площадки для легковых автомобилей | 1 кв. м | без бордюра  1169 | |
| Ремонт площадки для грузовых автомобилей | 1 кв. м | без бордюра  1612 | |
| Установка бордюрного камня | 100м | 141657 | |
| Установка поребрик | 100м | 88019 | |
| Установка скамейки | 1 шт. | 350 | |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | Со спинкой8676. | |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 | |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 840 | |
| **Дополнительный перечень работ по благоустройству** | | | |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 650 | |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 | |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома  10370 | над подъездом дома  323 |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 | 500 |
| Посадка зеленых насаждений: | 1 шт. | 1750 | |
| - деревьев |
| - кустарника | 700 | |
| Посев газона | 1 кв. м | 350 | |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 4900 | |
| **Детская игровая площадка:** |  |  | |
| качели | 1 шт. | 28939 | |
| горка | 1 шт. | 67597 | |
| качалки на пружине | 1 шт. | 19205 | |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 | |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 | |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 | |
| карусель | 1 шт. | 33240 | |
| детский спортивный комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 95606 | |
| детский спортивный комплекс для средней возрастной группы | 1 шт. | 198923 | |
| машинки, паровозики | 1 шт. | 84938 | |
| **Спортивная площадка:** |  |  | |
| уличный спортивный тренажер | 1 шт. | 40167 | |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 | |

Приложение №10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Коренево в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
  2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Коренево;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Коренево за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации поселка Коренево для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)**

**заинтересованных лиц в выполнении работ**

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
  2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
  4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию поселка Коренево (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
   1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации поселка Коренево - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

* 1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн- проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 30 мая каждого года Программы в порядке и на условиях, определенных соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Администрации поселка Коренево с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
  2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
  3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  4. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
  2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
  3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

3.11 Ежемесячную отчетность размещать на официальном сайте Администрации поселка Коренево в сети «Интернет» и направлять на рассмотрение в общественную комиссию.

Приложение №11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Коренево на 2018-2022 г.г.»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории,**

**включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории поселка Коренево (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией поселка Коренево, заинтересованными лицами (далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн- проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн- проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн- проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн- проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий трех календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию поселка Коренево согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация поселка Коренево передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

9.Обеспечить видеозаписи процесса обсуждения и опубликовать данную информацию на официальном сайте Администрации поселка Коренево в сети «Интернет»