[image: image1.jpg]



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Е Л К А    К О Р Е Н Е В О

Кореневского района  Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.08.2015 г. № 304
Курская область, 307410, пос. Коренево
Об утверждении Правил  принятия решения  о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  в объекты  муниципальной собственности

муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области 
        В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской  области,  Администрация  поселка Коренево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области.

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселка Коренево Т.Н. Осокину.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 

поселка Коренево                                                            А.А. Сапронов
 Утверждены
постановлением Администрации поселка Коренево от «03» августа 2015 г. № 304
                                                      
ПРАВИЛА
ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ  О ПОДГОТОВКЕ  И РЕАЛИЗАЦИИ  БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  В ОБЪЕКТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК КОРЕНЕВО» КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Основные положения 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной  собственности муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной  собственности муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области (далее - решение).

2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

"подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества" - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,  на техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, а также определение главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области, муниципального заказчика, застройщика (заказчика) в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

"реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества" - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,  на техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объекта капитального строительства.

3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы  муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области, в рамках которого планируется осуществлять инвестиции в целях строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества, либо в случае, если объект не включен в муниципальную  программу - муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области в пределах полномочий, определенных в установленной сфере ведения (далее - главный распорядитель).

4. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области  исходя из прогнозов и программы социально-экономического развития муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области,  а также документов территориального планирования муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области;

б) поручений и указаний Главы поселка Коренево;

в)оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области , направляемых на капитальные вложения;

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территорий муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области.
 

II. Подготовка проекта решения

 

5. Главный распорядитель подготавливает проект решения и, в случае если проект решения предусматривает предоставление бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, на  техническое перевооружение объекта капитального строительства, либо приобретение объекта недвижимого имущества в рамках муниципальной  программы муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области, согласовывает этот проект с ответственным исполнителем этой муниципальной  программы (муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области если он не является одновременно ее ответственным исполнителем).

6. Проект решения подготавливается в форме проекта правового акта Администрации  поселка Коренево Кореневского  района  Курской области.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

В проект решения включается объект капитального строительства либо объект недвижимого имущества, в отношении которого инвестиционный проект соответствует качественным и количественным критериям и предельному значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области, направляемых на капитальные вложения, проведенной главным распорядителем совместно со структурными подразделениями  Администрации поселка Коренево  Кореневского района Курской области, в сфере деятельности, которых  предполагается использовать указанные в настоящем абзаце объекты, в порядке, установленном Администрацией поселка Коренево Кореневского  района Курской области, а также документам территориального планирования муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области  в случае, если объект капитального строительства является объектом регионального значения, подлежащим отображению в этих документах.

7. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия на дату подготовки проекта решения утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта недвижимого имущества (далее - инвестиционный проект);

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименования главного распорядителя и муниципального  заказчика;

г) наименование застройщика (заказчика);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета  муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

9. Главный распорядитель направляет согласованный в установленном порядке с ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области (в случае, если реализация инвестиционного проекта планируется в рамках мероприятия муниципальной  программы муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области) проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием  одновременно в отдел учета и отчетности Администрации поселка Коренево, отдел строительства и ЖКХ Администрации поселка Коренево, в случае, если они не являются инициаторами проекта решения, на согласование не позднее, чем за 2 месяца до определенной в установленном порядке даты представления показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области   и проекта бюджета поселка Коренево Кореневского  района Курской области  на очередной финансовый год и на плановый период в комиссию по согласованию показателей социально-экономического развития поселка Коренево Кореневского  района Курской области и проекта бюджета поселка Коренево Кореневского  района Курской области на очередной финансовый год и  на плановый период (далее - Комиссия).

Одновременно с проектом решения в отдел строительства и ЖКХ Администрации поселка Коренево по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества также направляются документы, материалы, исходные данные, необходимые для расчета указанной в абзаце третьем пункта 6 настоящих Правил интегральной оценки, и результаты такой интегральной оценки.

10. Оценка влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территорий муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области проводится отделом  строительства и ЖКХ Администрации поселка Коренево в порядке, определяемом Администрацией поселка Коренево Кореневского  района  Курской области, с учетом взаимной увязки этого объекта с иными объектами капитального строительства муниципальной собственности, строительство которых осуществляется либо планируется осуществить на соответствующей территории на основании документов территориального планирования  Администрации поселка Коренево Кореневского  района Курской области.

11. Необходимым условием согласования проекта решения отделом учета и отчетности Администрации поселка Коренево Кореневского  района Курской области является обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию или объекта недвижимого имущества после его приобретения, представленного инициатором подготовки проекта решения совместно со структурными подразделениями Администрации поселка Коренево Кореневского района Курской области, указанным в абзаце третьем пункта 6 настоящих Правил.

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки обоснованности указанного расчета, представляются в отдел учета и отчетности Администрации поселка Коренево Кореневского  района Курской области одновременно с проектом решения.

12. Обязательным условием согласования проекта решения  отделом учета и отчетности Администрации поселка Коренево является положительное заключение этого отдела об эффективности использования средств бюджета муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области, направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества, включенному в проект решения (в случаях и порядке, которые установлены Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета поселка Коренево Кореневского района Курской области, направляемых на капитальные вложения).

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки, представляются в отдел учета и отчетности Администрации поселка Коренево Кореневского района Курской области одновременно с проектом решения.

13. В случае выдачи отделом учета и отчетности Администрации поселка Коренево  Кореневского  района  Курской области отрицательного заключения об эффективности использования средств бюджета поселка Коренево Кореневского  района Курской области, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения, либо объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения, такой объект подлежит исключению из проекта решения.

14. Отделы учета и отчетности и строительства и ЖКХ Администрации поселка Коренево Кореневского района Курской области рассматривают проект решения в течение 30 дней с даты его поступления.

15. После согласования проекта решения со структурными подразделениями Администрации поселка Коренево Кореневского района  Курской области, указанными в пункте 14 настоящих Правил, а также после рассмотрения и согласования Комиссией предложений по определению бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области  на очередной финансовый год и   плановый период на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в части бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества главный распорядитель вносит в установленном порядке в Администрацию поселка Коренево Кореневского района Курской области проект решения в форме проекта нормативного правового акта Администрации поселка Коренево Кореневского района  Курской области.

16. Принятые до утверждения документов территориального планирования муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области  решения в отношении объектов капитального строительства регионального значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области не предусмотренных указанными документами, должны быть приведены в соответствие с этими документами в течение 2 месяцев со дня утверждения таких документов территориального планирования.

17. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для его принятия.

18. Главный распорядитель подготавливает сводный перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденными в установленном порядке решениями в отношении объектов капитального строительства регионального значения и (или) объектов недвижимого имущества и представляет на утверждение в Администрацию поселка Коренево Кореневского района Курской области не позднее определенной в установленном порядке даты представления прогноза социально-экономического развития муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области  и проекта бюджета поселка Коренево Кореневского  района  Курской области на очередной финансовый год и на плановый период.

  







