А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Е Л К А    К О Р Е Н Е В О

Кореневского района  Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11.02.   2014 г.  №  13

Курская область, 307410, пос. Коренево

Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Коренево Кореневского района Курской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 22 августа 2013г. №63-ЗКО «О вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области»,  постановления Администрации Курской области от 27.12. 2013 г. № 1038-па «Об утверждении  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области» Администрация поселка Коренево постановляет:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Коренево Кореневского района Курской области (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации поселка Коренево  Кореневского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

поселка Коренево                                                       		А.А.Сапронов

Утвержден:

Постановлением

Главы поселка Коренево

Кореневского района Курской области

от  11.  02.2014г. № 13

Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Коренево Кореневского района Курской области

| срок реализации программы | Адрес МКД | перечень услуг и работ по капитальному ремонту | стоимость капитального ремонта | Объемы и виды муниципальной поддержке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | п. Коренево ул. Октябрьская д. 13 | комплексный ремонт | 6165728,10 | Софинансирование за счет средств муниципальной поддержки |
| 2015 год | п. Коренево ул. Октябрьская д. 26 | комплексный ремонт | 2546850,60 | Софинансирование за счет средств муниципальной поддержки |
| 2016 год | п. Коренево ул. Советская д. 28 | комплексный ремонт | 1730175,00 | Софинансирование за счет средств муниципальной поддержки |
| 2016 год | п. Коренево ул. Красноармейская 74 | комплексный ремонт | 1444320,00 | Софинансирование за счет средств муниципальной поддержки |

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

| № | Адрес дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| --- | --- | --- |
|  |  | Инженерные сети электроснабжения | Инженерные сети теплоснабжения | Инженерные сети газоснабжения | Инженерные сети водоснабжения | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасада | Установка коллективных приборов учета | Ремонт фундамента | Разработка проектной документации | Замена окон ,дверей |
|  |  | кв.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | Руб. | кв.м. | .руб | кв. м | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м | .руб | кв.м | руб | кв.м | .руб |
| 2015 год |
| 1 | п. Коренево, ул. Октябрьская д.13 |  | 484935 |  | 859658 |  | 148126 |  | 294488 |  | 724757 |  | 61719 |  | 3130035 |  | 41440 |  | 47611 |  | 37913 |  | 335046,10 |
| 2 | п. Коренево, ул. Октябрьская д.26 |  | 20042 |  | 35529 |  | 6121 |  | 12171 |  | 29954 |  | 2551 |  | 129362 |  | 1738 |  | 1968 |  | 1567,60 |  | 13847 |
|  | 2016 год |
| 1 | п. Коренево, ул. Советская д.28 |  | 158125 |  |  |  | 48300 |  | 96025 |  | 236325 |  | 20125 |  | 1020625 |  | 13513 |  | 15525 |  | 12362 |  | 109250 |
| 2 | п. Коренево, ул. Красноармейская д.74 |  | 132 |  |  |  | 40320 |  | 80160 |  | 197280 |  | 16800 |  | 852000 |  | 11280 |  | 12960 |  | 10320 |  | 91200 |

Источники финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес дома | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | За счет средств собственников жилых помещений | За счет собственников нежилых (офисы, магазины и т.д.) помещений | Зв счет средств муниципальной поддержки |
| 1 | п. Коренево, ул. Октябрьская д.13 | 6165728,10 | 6165728,10 | - | - |
| 2 | п. Коренево , ул. Октябрьская д. 26 | 2546850,60 | 2546850,60 | - | - |
| 3 | п. Коренево, ул. Советская д. 28 | 1730175,00 | 1730175,00 | - | - |
| 4 | п. Коренево, ул. Красноармейская 72 |  |  | - | - |
| 5 | п. Коренево, ул. Красноармейская д.74 | 1444320,00 | 1444320,00 | - | - |

Примечание:    Капитальный ремонт дома № 72 по    улице Красноармейской в поселке Коренево участвовал в региональной ( муниципальной ) адресной программе по капитальному ремонту МКД   в 2009 году на сумму 3771,271 тыс.руб., произведены следующие виды работ :  ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада.